MÓDULO IV — DESARROLLO FULLSTACK

SESIÓN 8

Observabilidad, Integración Total y Proyecto Final

Verificación de Integración Total y preparación de la Certificación en Vivo

| Estudiante | Albert Omar Araya Cory |
| --- | --- |
| Repositorio | github.com/albrtaraya/fullstack-lab-1-1ci-cd |
| Prueba de fuego | PR #11 (frontend) y PR #17 (API) |
| Staging | fullstack-lab-1-1ci-cd-staging.up.railway.app |
| Modalidad | Individual |
| Fecha | 22 de septiembre de 2026 |

Estado

Las 7 etapas verificadas · Prueba de fuego completa hasta staging

Guion de la demo y rúbrica de auditoría preparados

# Resumen de ejecución

La Sesión 8 no trae conceptos nuevos. Su propósito es comprobar que las siete piezas construidas en las Sesiones 1 a 7 funcionan juntas como un sistema, y ensayar la demostración en vivo.

| Sección | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laboratorio final: Verificación de Integración Total | Cumplido |
| 2 | Preparación de la presentación en vivo | Preparado |
| 3 | Rol de auditor en la Certificación en Vivo | Preparado |
| 4 | Rúbrica de Certificación en Vivo | Autoevaluada |

Lo más valioso del ensayo: verificar de verdad, y no solo revisar que las cosas existan, sacó a la luz un defecto real que ninguna sesión anterior había detectado. La imagen del backend construida desde main no arrancaba. Se detalla en la etapa 5.

# 1. Laboratorio final — Verificación de Integración Total

## 1.1 — El checklist de las 7 etapas

Se recorrió cada etapa en orden, sin avanzar hasta confirmar la anterior. Cada una se ejecutó en el equipo local y también en el pipeline.

| Etapa | Qué hace, en una frase | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Lint | ESLint revisa el estilo y los errores comunes en cada push y PR | Sin hallazgos |
| 2. Pruebas | Vitest ejecuta las pruebas unitarias, de componente y de API, con umbrales de cobertura | 62/62, luego 65/65 |
| 3. E2E | Playwright recorre el flujo feliz en un navegador real | 5/5 |
| 4. Build | Astro genera el sitio estático sin errores | 1 página, 253 KB |
| 5. Contenedores | Compose levanta PostgreSQL, API y frontend juntos | 3 servicios sanos |
| 6. Migraciones | Se aplican solas contra una base de prueba y son idempotentes | Verde en CI |
| 7. Despliegue | Un merge a main despliega a staging, con rollback disponible | Staging en 2:27 |

### Etapa 1 — Lint

$ npm run lint
> eslint .
exit=0

### Etapa 2 — Pruebas unitarias, de componente y de API

La primera corrida local falló, pero no por el código:

Error: [vitest-pool]: Failed to start forks worker for test files ...
Caused by: Error: [vitest-pool-runner]: Timeout waiting for worker to respond
Test Files  4 passed (4)   Tests  34 passed (34)   Errors  3 errors

El equipo tenía 0,9 GB libres de 15,9 GB (94,6 % en uso), con Docker corriendo. Vitest no alcanzaba a levantar un proceso por archivo. Ejecutando los archivos de uno en uno pasan todas:

$ npx vitest run --no-file-parallelism
Test Files  7 passed (7)
     Tests  60 passed (60)

Para la demo: si hay que correr las pruebas en vivo en este equipo, usar --no-file-parallelism. En el pipeline no hace falta, porque los runners tienen memoria de sobra.

### Etapa 3 — Prueba E2E

Dos obstáculos locales, ambos del entorno y no de las pruebas:

| Síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Process from config.webServer exited early | Quedaba un servidor de desarrollo en segundo plano, escuchando solo en IPv6 (::1). Playwright no lo detectaba e intentaba arrancar otro, que salía al instante | Levantar el servidor antes con --host 127.0.0.1 para que Playwright lo reutilice |
| 2 de 4 pruebas fallaban esperando «0 tareas pendientes» | El stack de Compose seguía arriba: la app cargaba las 6 tareas reales de la API del puerto 4000 | Apuntar el frontend a una API inexistente, igual que en el pipeline, donde no hay backend |

$ PUBLIC_API_URL=http://127.0.0.1:4999 npx astro dev --background --host 127.0.0.1
$ npx playwright test
  ✓ un usuario puede crear una tarea y verla en la lista
  ✓ el contador de pendientes refleja las tareas agregadas
  ✓ no se agrega una tarea cuyo titulo son solo espacios
  ✓ el campo queda limpio despues de agregar una tarea
  ✓ la lista vacia invita a crear la primera tarea
  5 passed (8.3s)

### Etapa 4 — Build

$ npm run build
[build] 1 page(s) built in 8.44s
[build] Complete!
$ du -sh dist  →  253K

### Etapa 5 — Contenerización: el defecto que apareció

Tras un ciclo limpio de docker compose down y up, los tres servicios arrancaron. Pero /health respondía «Cannot GET /health»: el contenedor venía de una imagen del 15 de septiembre, anterior a la Sesión 7. Al reconstruir la imagen desde main, el backend entró en bucle de reinicio:

backend  Restarting (1) Less than a second ago

    at async aplicarMigraciones (file:///app/src/server/migraciones.js:52:23)
  errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'scandir',
  path: '/app/db/migraciones'

Desde la Sesión 6 el servidor aplica las migraciones al arrancar, pero Dockerfile.backend solo copiaba src/. Nadie lo había notado porque el contenedor en ejecución era viejo. Ese mismo defecto habría roto el despliegue en Railway en cuanto construyera este Dockerfile. La corrección fue una línea:

COPY src ./src
# Las migraciones viajan dentro de la imagen: el servidor las aplica al
# arrancar, asi que sin esta copia el contenedor muere buscando db/migraciones.
COPY db ./db

SERVICE    STATUS
backend    Up 21 seconds (healthy)
frontend   Up 2 minutes
postgres   Up 2 minutes (healthy)

$ curl localhost:4000/health  →  {"estado":"ok","status":"ok","almacen":"postgres"}
$ curl localhost:5173/        →  200
tareas persistidas tras down/up: 6

### Etapa 6 — Migraciones y seed

En el pipeline, el job Migraciones y Seeds levanta un PostgreSQL efímero, aplica las migraciones y el seed, los repite para comprobar que son idempotentes y verifica que no se dupliquen filas. En staging, las migraciones corren al arrancar el servidor contra la base real.

Como parte del ensayo, Migraciones y Seeds se agregó como check requerido en la protección de main. Antes no lo era, y ahora sin ese check no se puede integrar:

"required_status_checks": ["Lint & Build", "Pruebas unitarias y cobertura",
                           "Pruebas E2E", "Migraciones y Seeds"]
"enforce_admins": true

### Etapa 7 — Despliegue y rollback

Se cerró completa en la Sesión 7: despliegue automático a staging, despliegue manual a producción con la confirmación DEPLOY, y un rollback real practicado en el Simulacro de Caos. La prueba de fuego de la sección 1.2 lo vuelve a demostrar de punta a punta.

## 1.2 — La prueba de fuego: un cambio real de punta a punta

Se hizo en dos tiempos, porque el primer cambio elegido resultó ser del frontend y Railway publica solo la API.

### Primer cambio: la lista vacía invita a crear la primera tarea

$ git checkout main && git pull origin main
$ git checkout -b feature/verificacion-final
$ git commit -m "fix: copiar las migraciones dentro de la imagen del backend"
$ git commit -m "feat: invitar a crear la primera tarea cuando la lista esta vacia"
$ git push origin feature/verificacion-final

Figura 1. Antes de agregar tareas, la lista explica qué hacer en lugar de dejar un hueco.

Figura 2. Con la primera tarea el mensaje desaparece y aparece la lista.

Figura 3. El Pull Request #11 dispara los cuatro controles en verde. Los despliegues se omiten porque es un PR.

Figura 4. El Pull Request #11 integrado con los 6 checks.

El cambio quedó cubierto por una prueba de componente y una E2E nueva. Al integrarlo, el despliegue a staging todavía no se ejecutaba porque faltaba el token de Railway, que se completó en la Sesión 7. Además, Railway sirve solo la API, así que un cambio de pantalla no se ve en la URL de staging. Por eso se hizo un segundo cambio, del lado de la API.

### Segundo cambio: resumen de tareas en la API

En una frase: la API ahora entrega un resumen de cuántas tareas hay pendientes y completadas, calculado con la misma función que usa el contador de la pantalla.

app.get('/tareas/resumen', async (req, res, next) => {
    try {
        const tareas = await repositorio.listar();
        const pendientes = contarTareasPendientes(tareas);
        res.status(200).json({
            total: tareas.length,
            pendientes,
            completadas: tareas.length - pendientes,
        });
    } catch (error) {
        next(error);
    }
});

Tres pruebas nuevas con Supertest y un repositorio de prueba: una lista con datos, la lista vacía y el almacén caído, que debe responder 500.

Figura 5. Tras el merge del PR #17: los cuatro controles y Deploy a Staging en verde (2 min 24 s). Producción, omitida.

| Hora (UTC) | Evento |
| --- | --- |
| 06:31:58 | Merge del PR #17 a main; arranca el pipeline |
| 06:32:09 – 06:34:15 | Staging todavía sirve la versión anterior (404 en /tareas/resumen) |
| 06:34:36 | El endpoint responde en staging |

Figura 6. En el navegador: https://fullstack-lab-1-1ci-cd-staging.up.railway.app/tareas/resumen

Figura 7. La misma ruta en producción responde 404: producción solo recibe cambios por despliegue manual.

Figura 8. En Railway, el despliegue de la prueba de fuego queda ACTIVE sobre el historial del simulacro de la Sesión 7.

## 1.3 — Si algo falla: lo que realmente falló en el ensayo

| Etapa | Qué falló | Dónde se revisó | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas | Timeout de los workers | Salida de Vitest y memoria del equipo | --no-file-parallelism |
| E2E | webServer exited early | Puertos con netstat y astro dev status | Servidor con --host 127.0.0.1 |
| E2E | Contador distinto a 0 | Puerto 4000 con curl /tareas | Frontend sin API, como en CI |
| Docker | Bucle de reinicio | docker compose logs backend | COPY db ./db (PR #11) |
| Despliegue | Railway construía Astro | Log del job: «astro static site» | RAILWAY_DOCKERFILE_PATH |

### Checkpoint del Laboratorio Final

☑  Las 7 etapas del checklist están marcadas.

☑  Se ejecutó la prueba de fuego completa: un cambio real llegó de la rama hasta staging.

☑  Se sabe explicar qué hace cada etapa, no solo que existe (sección 2.3).

# 2. Preparación de la presentación en vivo

## 2.1 — Guion

| Minuto | Qué mostrar |
| --- | --- |
| 0 – 1 | README y la frase: «una lista de tareas con API y base de datos, que se prueba, se contenedoriza y se despliega sola» |
| 1 – 2 | El cambio en vivo: agregar el porcentaje completado a /tareas/resumen, con su prueba |
| 2 – 5 | Push, Pull Request, los cuatro checks en verde, merge, Deploy a Staging y la URL de staging en el navegador |
| 5 – 7 | Preguntas del docente y de los compañeros |

## 2.2 — Lo preparado con anticipación

1.  Cambio de demo decidido: agregar porcentajeCompletado a /tareas/resumen. Es pequeño, se ve en el navegador sobre staging y se explica en una frase.

2.  Tiempos medidos: el pipeline tarda unos 2 minutos y el cambio aparece en staging a los 2 min 27 s del merge. Se puede lanzar el push al empezar el minuto 1 para no esperar en silencio.

3.  Pestañas abiertas de antemano: el PR, la pestaña Actions, Railway en staging y la URL /tareas/resumen.

4.  Pruebas locales con --no-file-parallelism y E2E con el frontend sin API, por las condiciones del equipo descritas en la sección 1.1.

### Las dos preguntas que hay que tener respondidas

«¿Qué pasaría si esta prueba fallara ahora?» El check de su job queda en rojo. Como main exige los cuatro checks, también a los administradores, el botón de merge no se habilita. Y aunque se pudiera integrar, Deploy a Staging depende de esos jobs con needs, así que nunca se ejecutaría.

«¿Cómo harías un rollback de este cambio?» Railway → staging → Deployments → menú ⋮ del último despliegue sano → Redeploy, como en el Simulacro de Caos. Después, un git revert por el flujo normal para que main vuelva a coincidir con lo desplegado. Antes de todo eso, el healthcheck ya impide que un despliegue que no arranca reemplace al que funciona.

## 2.3 — Cada etapa en una frase

1.  Lint: ESLint rechaza el código con errores de estilo o variables sin usar antes de que alguien lo revise.

2.  Pruebas: Vitest comprueba funciones, componentes y la API, y falla si la cobertura baja del umbral.

3.  E2E: Playwright abre un navegador real y crea una tarea como lo haría un usuario.

4.  Build: Astro genera el sitio; si no compila, no hay nada que desplegar.

5.  Contenedores: Compose levanta base de datos, API y frontend idénticos en cualquier máquina.

6.  Migraciones: el esquema se crea solo, en orden, y repetirlo no rompe nada.

7.  Despliegue: un merge publica en staging, producción exige escribir DEPLOY y el healthcheck protege contra versiones que no arrancan.

## 2.4 — Si algo falla en vivo

La guía lo dice claro: un fallo real, diagnosticado con calma, demuestra más que una demo perfecta. Plan: leer el error en voz alta, ubicar la etapa y aplicar la tabla de la sección 1.3, que no es teórica, porque cada fila ya ocurrió de verdad durante el ensayo.

# 3. Certificación en Vivo — el rol de auditor

Durante las demos de los compañeros:

1.  Marcar una etapa solo si se ve ejecutarse en pantalla, no si se menciona.

2.  Si hay duda sobre si una etapa corrió en ese pipeline o en uno anterior, preguntarlo al final. Una forma rápida de saberlo es fijarse en la hora del run y en el commit.

3.  Cerrar con una observación breve y genuina: algo bien resuelto o una pregunta técnica.

Qué mirar con ojo de auditor, por la experiencia propia: un Deploy a Staging en verde no prueba que se desplegó. En la Sesión 7 el job pasó en verde omitiendo el despliegue por falta de token. Hay que ver la URL respondiendo con el cambio nuevo.

# 4. Rúbrica — Autoevaluación del ensayo general

La certificación oficial la hacen los auditores durante la presentación en vivo. Esta tabla registra lo que se vio ejecutarse en el ensayo, con su evidencia:

| Etapa del pipeline | ¿Vista en ejecución? | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1. Lint | Sí | Figura 5, job Lint & Build |
| 2. Pruebas unitarias, de componente y de API | Sí | Figura 5 y sección 1.1 |
| 3. Prueba E2E | Sí | Figura 5, job Pruebas E2E |
| 4. Build | Sí | Figura 5, job Lint & Build |
| 5. Contenerización | Sí | Sección 1.1, etapa 5 |
| 6. Migraciones y seed automáticos | Sí | Figura 5, job Migraciones y Seeds |
| 7. Despliegue automático a staging | Sí | Figuras 5, 6 y 8 |

Siete de siete en el ensayo, por encima del mínimo de cinco que exige la insignia 🏆 Graduado/a Misión DevOps (25 pts). La insignia se otorga en la Certificación en Vivo, cuando los auditores ven las etapas ejecutarse durante la presentación.

| Criterio | Ponderación | Preparación |
| --- | --- | --- |
| Claridad de la explicación técnica | 30% | Frases por etapa (sección 2.3) |
| Manejo de preguntas e imprevistos | 30% | Respuestas y tabla de fallos reales |
| Etapas certificadas en vivo | 40% | 7 de 7 verificadas en el ensayo |

# Anexo A — Índice de evidencias

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| 01-demo-lista-vacia.png | La lista vacía con el mensaje nuevo |
| 01b-demo-con-tarea.png | La lista con la primera tarea |
| 02-run17-pr-checks.jpg | Run del PR #11: cuatro checks en verde |
| 03-pr11-integrado.jpg | PR #11 integrado |
| 04-run31-deploy-staging.jpg | Run #31: despliegue a staging tras el PR #17 |
| 05-staging-resumen.png | El endpoint nuevo en la URL de staging |
| 06-produccion-sin-resumen.png | Producción sin el cambio: 404 |
| 07-railway-historial-staging.jpg | Historial de despliegues en Railway |

# Anexo B — Cambios de la sesión

| PR | Commit | Qué cambió |
| --- | --- | --- |
| #11 | fix | Dockerfile.backend copia db/: la imagen de main ya arranca |
| #11 | feat | Mensaje de lista vacía, con prueba de componente y E2E |
| #17 | feat | GET /tareas/resumen, con tres pruebas de API |
| — | Ajuste | Migraciones y Seeds pasa a ser check requerido de main |